SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sede Regional Risaralda

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

ANTEPROYECTO FORMATIVO

AgroSen

Sistema Integral de Gestión Agropecuaria

Presentado por:

Valeria Franco

Juan Esteban Gonzalez

Daniela Ilian

Santiago Soto

Juan Esteban Nieto

Ficha: 3240030

Pereira, Risaralda

Enero 2026

# TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

4.2 Objetivos Específicos

ALCANCE DEL PROYECTO

METODOLOGÍA

RECURSOS

7.1 Recursos Humanos

7.2 Recursos Tecnológicos

7.3 Recursos de Software

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

BIBLIOGRAFÍA

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto: | AgroSen - Sistema Integral de Gestión Agropecuaria |
| --- | --- |
| Tipo de Proyecto: | Aplicación Web - Aplicativo |
| Sector: | Agropecuario |
| Centro de Formación: | Sede Regional |
| Programa de Formación: | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software |
| Ficha: | 3240030 |
| Instructor de Ficha: | Rafael Arango |
| Fase del Proyecto: | Análisis y Desarrollo |

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AgroSen es un sistema integral de gestión agropecuaria diseñado para optimizar y modernizar los procesos administrativos, productivos y financieros del sector agropecuario. La plataforma ofrece una solución completa y versátil que se adapta a diferentes tipos de producción agrícola y pecuaria, permitiendo a productores, administradores y trabajadores del campo gestionar sus operaciones de manera eficiente y profesional.

El sistema integra múltiples módulos especializados que cubren todas las áreas críticas de una operación agropecuaria, desde la gestión de cultivos y ganado hasta el control financiero y la administración de recursos humanos. AgroSen se posiciona como una herramienta tecnológica que democratiza el acceso a sistemas de gestión empresarial para el sector agropecuario colombiano, tradicionalmente limitado en adopción tecnológica.

## 2.1 Características Principales

Sistema multiplataforma accesible desde navegadores web y dispositivos móviles

Interfaz intuitiva adaptada a usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital

Gestión integral de actividades agrícolas y pecuarias en una sola plataforma

Generación automática de reportes y análisis de datos para toma de decisiones

Control financiero con seguimiento detallado de costos e ingresos por actividad

Sistema de alertas y notificaciones para actividades críticas

Trazabilidad completa de productos desde la producción hasta la comercialización

Gestión de inventarios con control de stock y alertas de reabastecimiento

Módulo de recursos humanos para gestión de personal y nómina

Almacenamiento seguro de información con respaldos automáticos

# 3. JUSTIFICACIÓN

El sector agropecuario colombiano representa aproximadamente el 6.3% del PIB nacional y emplea a más del 15% de la población trabajadora del país. Sin embargo, la adopción de tecnologías de información en este sector es significativamente baja en comparación con otros sectores económicos. Esta brecha tecnológica limita la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones agropecuarias.

## 3.1 Problemática Identificada

Gestión manual de registros que consume tiempo y es propensa a errores

Falta de información oportuna y confiable para la toma de decisiones

Dificultad para rastrear costos de producción y calcular rentabilidad por actividad

Pérdida de información crítica por falta de sistemas de respaldo

Desconocimiento de indicadores productivos y financieros clave

Dificultad para cumplir con requisitos de trazabilidad y certificaciones

Gestión ineficiente de inventarios que genera desperdicios y costos innecesarios

Comunicación deficiente entre administradores, trabajadores y stakeholders

## 3.2 Solución Propuesta

AgroSen aborda estas problemáticas mediante la digitalización y automatización de procesos agropecuarios, proporcionando herramientas accesibles y fáciles de usar que no requieren conocimientos técnicos avanzados. El sistema permite:

Centralizar toda la información de la operación agropecuaria en un solo lugar

Automatizar cálculos complejos y generación de reportes

Proporcionar visibilidad en tiempo real del estado de cultivos, animales e inventarios

Facilitar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad

Reducir costos operativos mediante optimización de recursos

Mejorar la rentabilidad a través de análisis detallados de producción

Facilitar el acceso a mercados que requieren certificaciones y trazabilidad

## 3.3 Impacto Esperado

La implementación de AgroSen tiene el potencial de transformar la gestión agropecuaria en Colombia, contribuyendo a la modernización del sector, mejorando la competitividad de los productores y promoviendo prácticas más sostenibles y eficientes. El sistema también democratiza el acceso a herramientas de gestión empresarial que tradicionalmente solo estaban disponibles para grandes empresas.

# 4. OBJETIVOS

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de gestión agropecuaria que permita a productores y administradores del sector rural optimizar sus procesos productivos, administrativos y financieros mediante la digitalización y automatización de actividades, mejorando la toma de decisiones y la rentabilidad de sus operaciones.

## 4.2 Objetivos Específicos

Diseñar e implementar un módulo de gestión agrícola que permita planificar, ejecutar y hacer seguimiento a cultivos desde la siembra hasta la cosecha.

Desarrollar un módulo pecuario completo para el control individual y colectivo de animales, incluyendo reproducción, sanidad, alimentación y producción.

Crear un sistema de gestión de inventarios que controle insumos, productos y activos, con alertas automáticas de reabastecimiento y vencimiento.

Implementar un módulo financiero que registre y analice ingresos, egresos, costos de producción y rentabilidad por actividad o producto.

Desarrollar un módulo de recursos humanos para la gestión de personal, control de asistencia, asignación de tareas y cálculo de nómina.

Diseñar un sistema de reportes y análisis que genere información estratégica mediante dashboards interactivos y exportación de datos.

Implementar un sistema de alertas y notificaciones que recuerde actividades críticas y eventos importantes.

Crear una interfaz de usuario intuitiva y responsive que funcione en dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio.

Desarrollar un sistema de roles y permisos que garantice la seguridad de la información según el tipo de usuario.

Implementar funcionalidades de trazabilidad que permitan rastrear productos desde su origen hasta la comercialización.

# 5. ALCANCE DEL PROYECTO

## 5.1 Funcionalidades Incluidas

El sistema AgroSen incluirá las siguientes funcionalidades:

Módulo de Gestión de Fincas y Predios con georeferenciación

Módulo de Gestión Agrícola completo (cultivos, labores, fitosanidad)

Módulo de Gestión Pecuaria (bovinos, porcinos, aves, ovinos)

Módulo de Inventarios (insumos, productos, maquinaria)

Módulo Financiero (ingresos, egresos, análisis de rentabilidad)

Módulo de Recursos Humanos (empleados, nómina, asistencia)

Módulo de Riego (programación y control)

Sistema de Reportes y Analytics con gráficas dinámicas

Sistema de Alertas y Notificaciones automáticas

Gestión de Usuarios y Permisos con múltiples roles

Exportación de datos a PDF y Excel

Sistema de respaldo automático de información

Interfaz responsive para múltiples dispositivos

API REST para futuras integraciones

## 5.2 Funcionalidades Excluidas

Las siguientes funcionalidades NO estarán incluidas en esta versión:

Integración con sensores IoT y estaciones meteorológicas

Sistema de comercio electrónico o marketplace integrado

Aplicación móvil nativa (solo versión web responsive)

Integración con sistemas contables externos

Reconocimiento de imágenes para diagnóstico de plagas

Sistema de geolocalización GPS en tiempo real para trabajadores

Inteligencia artificial para predicción de cosechas

## 5.3 Usuarios del Sistema

El sistema está diseñado para ser utilizado por:

Administradores de finca: Control total del sistema y acceso a todos los módulos

Contadores/Financieros: Acceso al módulo financiero y reportes económicos

Operarios/Trabajadores: Registro de actividades y consulta de tareas asignadas

Consultores/Asesores: Acceso de solo lectura para análisis y asesoramiento

Propietarios: Visualización de reportes y análisis sin capacidad de edición

# 6. METODOLOGÍA

## 6.1 Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil basada en Scrum, con sprints de dos semanas. Esta metodología permitirá entregas incrementales, retroalimentación continua y adaptación a cambios en los requisitos.

### Fases del Proyecto:

Fase 1 - Análisis de Requisitos: Levantamiento de información, entrevistas con usuarios potenciales, definición de casos de uso y requisitos funcionales y no funcionales.

Fase 2 - Diseño del Sistema: Diseño de arquitectura de software, modelado de base de datos, diseño de interfaces de usuario (wireframes y mockups), definición de API REST.

Fase 3 - Desarrollo: Configuración del entorno de desarrollo, implementación del backend (API y lógica de negocio), desarrollo del frontend (interfaces de usuario), integración de módulos.

Fase 4 - Pruebas: Pruebas unitarias por módulo, pruebas de integración, pruebas de usuario (UAT), corrección de errores y optimización.

Fase 5 - Despliegue: Configuración del servidor de producción, migración de datos de prueba, documentación técnica y de usuario, capacitación a usuarios piloto.

Fase 6 - Mantenimiento: Soporte técnico, corrección de bugs, implementación de mejoras basadas en retroalimentación.

## 6.2 Herramientas de Gestión

Control de versiones: Git y GitHub

Gestión de tareas: Trello o Jira

Documentación: Google Docs y Markdown

Comunicación: Slack o Microsoft Teams

Diseño: Figma para wireframes y mockups

Testing: Postman para pruebas de API

# 7. RECURSOS

## 7.1 Recursos Humanos

Analista de Sistemas: Levantamiento de requisitos y casos de uso

Diseñador UI/UX: Diseño de interfaces y experiencia de usuario

Desarrollador Backend: Implementación de API y lógica de negocio

Desarrollador Frontend: Desarrollo de interfaces de usuario

Tester/QA: Pruebas funcionales y de integración

DBA: Diseño y administración de base de datos

Instructor/Asesor: Supervisión y orientación técnica

## 7.2 Recursos Tecnológicos

Computadores de desarrollo (mínimo 8GB RAM, procesador i5 o superior)

Servidor de pruebas (puede ser virtual o en la nube)

Servidor de producción (hosting web)

Dispositivos móviles para pruebas responsive

## 7.3 Recursos de Software

Tecnologías Backend:

Lenguaje: PHP 8.x o Node.js

Framework: Laravel o Express.js

Base de datos: MySQL 8.0 o PostgreSQL

Servidor: Apache o Nginx

Tecnologías Frontend:

HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

Framework: React.js o Vue.js

UI Framework: Bootstrap 5 o Material UI

Gráficas: Chart.js o ApexCharts

Herramientas de Desarrollo:

IDE: Visual Studio Code

Control de versiones: Git

Diseño: Figma

Gestión de dependencias: Composer (PHP) o npm (Node.js)

Testing: PHPUnit o Jest

# 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El proyecto se desarrollará en un período de 6 meses (24 semanas), distribuido en las siguientes fases:

| Fase | Actividades Principales | Duración | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Requisitos, casos de uso, entrevistas | 3 semanas | Semanas 1-3 |
| 2. Diseño | Arquitectura, BD, mockups, API | 4 semanas | Semanas 4-7 |
| 3. Desarrollo - Backend | API, lógica de negocio, BD | 6 semanas | Semanas 8-13 |
| 4. Desarrollo - Frontend | Interfaces, integración | 5 semanas | Semanas 14-18 |
| 5. Integración | Integración de módulos | 2 semanas | Semanas 19-20 |
| 6. Pruebas | Unitarias, integración, UAT | 3 semanas | Semanas 21-23 |
| 7. Despliegue | Producción, documentación | 1 semana | Semana 24 |
| 8. Capacitación | Usuarios piloto | Continuo | Semana 24 |
| 9. Documentación | Técnica y usuario | Continuo | Todo el proyecto |
| 10. Presentación | Proyecto final | 1 semana | Semana 24 |

# 9. RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el proyecto se espera obtener:

Sistema web completamente funcional con todos los módulos implementados y probados

Base de datos optimizada y normalizada con información de ejemplo

Interfaz de usuario intuitiva, responsive y accesible desde múltiples dispositivos

Documentación técnica completa que incluya: arquitectura del sistema, diagramas de base de datos, documentación de API, guía de instalación y configuración

Documentación de usuario que incluya: manual de usuario, guía de inicio rápido, tutoriales en video (opcional)

Suite de pruebas automatizadas para garantizar la calidad del código

Sistema desplegado en servidor de producción y accesible vía web

Código fuente versionado en repositorio Git con historial completo de desarrollo

Presentación ejecutiva del proyecto con demostración en vivo

Aprendizaje significativo en desarrollo de software aplicado a un caso real del sector productive

## 9.1 Beneficios para los Usuarios

Reducción del 60% en el tiempo dedicado a tareas administrativas

Mejora en la toma de decisiones basada en datos en tiempo real

Incremento de hasta 25% en productividad por optimización de recursos

Reducción de pérdidas por mejor control de inventarios

Facilidad para cumplir con requisitos de certificación y trazabilidad

Acceso a información histórica para análisis de tendencias

Reducción de errores humanos en cálculos y registros

# 10. BIBLIOGRAFÍA

1. Pressman, R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.

2. Sommerville, I. (2019). Ingeniería de Software. Pearson.

3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2023). Plan Estratégico del Sector Agropecuario.

4. FAO. (2022). Digitalización de la Agricultura en América Latina y el Caribe.

5. DANE. (2023). Censo Nacional Agropecuario.

6. Laravel Documentation. (2024). https://laravel.com/docs

7. React Documentation. (2024). https://react.dev

8. Mozilla Developer Network. (2024). Web Technologies. https://developer.mozilla.org

9. SENA. (2023). Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software.

10. Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.