SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Sede Regional Risaralda

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

AgroSen

Sistema Integral de Gestión Agropecuaria

Presentado por:

Valeria Franco

Daniela Ilian

Juan Esteban González

Santiago Soto

Juan Esteban Nieto

Ficha: 3240030

Pereira, Risaralda

Septiembre 2026

# TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

3. DECISIONES TÉCNICAS QUE HE TOMADO

4. ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROYECTO

5. AVANCES POR ÁREA

6. CONTROL DE VERSIONES

7. DIFICULTADES Y APRENDIZAJES

8. PRÓXIMOS PASOS

# 1. INTRODUCCIÓN

Este documento recoge el avance del desarrollo de AgroSen hasta el momento, como complemento a los documentos de Anteproyecto, Casos de Uso, Requisitos y Diseño de Base de Datos.

El propósito de este informe es dejar constancia de las decisiones técnicas tomadas, lo que se lleva construido, las dificultades encontradas durante el desarrollo y las actividades pendientes, de manera que sirva como referencia para el equipo en cada sprint y como insumo de seguimiento para el instructor.

# 2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A la fecha de este informe se cuenta con toda la documentación formal del proyecto terminada (Anteproyecto, Casos de Uso, Requisitos y Diseño de Base de Datos), y con un prototipo funcional del frontend construido con JavaScript puro y Vite. El backend y la base de datos aún no están conectados: por ahora el inicio de sesión y el registro están simulados en el navegador, a la espera de conectarlos a Supabase.

En resumen, así va cada frente del proyecto:

- Documentación formal: completa (Anteproyecto, Casos de Uso, Requisitos, Diseño de Base de Datos).

- Interfaz (frontend): funcional en prototipo — navegación, login, registro y los 9 módulos del dashboard.

- Base de datos: diseñada y con el script SQL listo, pendiente de ejecutar en Supabase.

- Autenticación real: pendiente — el login y el registro siguen simulados, y el botón de Google todavía no tiene un Client ID real conectado.

- Landing page: en construcción — el archivo ya existe, pero falta integrarla como puerta de entrada del sitio y agregar las imágenes definitivas.

- Despliegue: pendiente — se decidió usar Netlify, pero aún no se ha publicado nada.

# 3. DECISIONES TÉCNICAS QUE SE HAN TOMADO

## 3.1 Frontend: JavaScript puro + Vite

Se decidió no migrar el frontend a React. El login, el registro y la navegación entre módulos ya funcionaban en JavaScript, y reescribir todo eso en React habría implicado un costo de tiempo considerable dentro del proyecto. Adicionalmente, el anteproyecto deja React o Vue como una sugerencia y no como una obligación, por lo que la decisión queda justificada frente al documento inicial.

## 3.2 Base de datos y autenticación: Supabase

Para la base de datos se eligió Supabase en vez de montar un backend propio con Node y Express, principalmente por no contar todavía con experiencia en Express. Supabase ofrece una base de datos PostgreSQL ya alojada en la nube, con autenticación integrada (incluido el login con Google) y sin necesidad de escribir un servidor desde cero. Se trata de PostgreSQL real, el mismo motor que recomienda el anteproyecto, por lo que no representa una desviación del documento inicial.

## 3.3 Hosting: Netlify

Para publicar el frontend se decidió usar Netlify, por ser el más simple de configurar con un proyecto Vite (detecta automáticamente cómo compilarlo) y por entregar una URL fija que será necesaria más adelante para registrar el origen autorizado en Google Cloud Console cuando se conecte el login real.

# 4. ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto está organizado de la siguiente forma:

- index.html — la aplicación principal (login, registro, dashboard con los 9 módulos).

- landing(sin terminar).html — la landing page pública, todavía en construcción.

- src/css/style.css — todos los estilos de la aplicación.

- src/js/app.js — toda la lógica: login, registro, navegación entre módulos, integración con Google.

- src/img/ — imágenes propias del proyecto (por ahora, el logo de AgroSen).

- src/assets/ — archivos que trae Vite por defecto, pendientes de limpieza.

- package.json — dependencias del proyecto (por ahora, solo Vite).

No se está usando ningún framework de frontend adicional: únicamente Vite como servidor de desarrollo y empaquetador.

# 5. AVANCES POR ÁREA

## 5.1 Autenticación y registro

Se construyó la pantalla de inicio de sesión y una pantalla de registro nueva, con navegación entre las dos. Se agregó un botón de "Iniciar sesión con Google" y otro de "Registrarse con Google", que por ahora usan una redirección directa al selector de cuentas de Google (sin depender del SDK de Google, para que el botón no dependa de que ese script cargue). Queda pendiente configurar un Client ID real de Google Cloud Console y, sobre todo, reemplazar la simulación por una conexión real a Supabase Auth.

## 5.2 Navegación y dashboard

Los 9 módulos del sistema (Fincas, Agrícola, Pecuario, Inventarios, Financiero, RRHH, Reportes, Alertas y Configuración) navegan correctamente entre sí. El módulo de Fincas y Lotes es el que más contenido tiene desarrollado; los demás son por ahora más superficiales y requieren contenido real.

## 5.3 Documentación técnica

Se completaron los cuatro documentos formales del proyecto: el Anteproyecto, la Especificación de Casos de Uso, la Especificación de Requisitos y el Diseño de Base de Datos (con el diagrama entidad-relación de las 18 entidades del sistema y el diccionario de relaciones) raecalcar que pueden estar sujetos a cambios.

## 5.4 Diseño de base de datos

Se dejó listo el script SQL con las 18 tablas del modelo y sus relaciones, pensado específicamente para ponerlo en el editor SQL de Supabase.

## 5.5 Landing page

Se inició la construcción de una landing page pública, separada de la aplicación: incluye el encabezado con menú de navegación, una sección principal de presentación, la problemática que resuelve AgroSen, la cuadrícula de los 9 módulos, una sección de "Nosotros" y un pie de página. Queda pendiente incorporar las imágenes definitivas y definir si se dejará como página de entrada del sitio o se mantendrá aparte de la aplicación.

# 6. CONTROL DE VERSIONES

El proyecto se lleva con Git. Hasta el momento se han registrado los siguientes commits:

| Fecha | Commit | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 13/09/2026 | a1dcc26 | Version Base 1 |
| 15/09/2026 | 3903929 | Se agregó el registro y la plantilla de iniciar y registrar por Google, a la espera de conectar el API |

Aún no se ha subido el repositorio a GitHub de forma remota; por ahora se mantiene únicamente en control de versiones local.

# 7. PRÓXIMOS PASOS

Actividades pendientes, en el orden en que se planean abordar:

- Reemplazar el login y el registro simulados por la conexión real a Supabase Auth.

- Configurar un Client ID real de Google Cloud Console y activar el login con Google de verdad.

- Conectar el primer módulo con datos reales de Supabase, empezando por Fincas y Lotes.

- Repetir ese mismo patrón en los demás módulos: Agrícola, Pecuario, Inventarios, Financiero y RRHH.

- Terminar la landing page: agregar las imágenes definitivas y decidir cómo se conecta con la aplicación.

- Publicar el proyecto en Netlify.